| مشخصات پیمان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | موضوع پیمان: |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | کارفرما: |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | مشاور: |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | پیمانکار: |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | شمارۀ قراداد: |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | تاریخ قرارداد: | 22 | / | آبان | / | 1397 |  |
| 7-1 | دوره مبنای پیمان: | سه ماهۀ |  | چهارم | / | 1398 |  |
| 8-1 | مدت پیمان: | 14 |  | ماه | 8 | روز |  |
| 9-1 | مدت پیمان با مدت‌های تمدیده شده | 14 |  | ماه | 8 | روز |  |

| خلاصه محاسبات تعدیل |  |
| --- | --- |
| فهرست بها منضم به پیمان | مبلغ تعدیل (ریال) |
| ابنیه | 11,703,119,290 |
| تاسیسات مکانیکی | - |
| تاسیسات برقی | - |
| تجهیزکارگاه | - |
| جمع کل | 11,703,119,290 |

| مشخصات صورت وضعیت و دوره‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | تاریخ صورت وضعیت فعلی: | 30 | / | دی | / | 1398 |  | 1398/10/30 | ## |
| 2-2 | تاریخ صورت وضعیت قبلی: | 22 | / | آبان | / | 1399 |  | 1399/08/22 | ## |
| 3-2 | مدت کارکرد: |  |  | 297 | روز |  |  |  |  |
| 4-2 | مدت کارکرد در دوره‌های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت جاری: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4-2 | مدت کارکرد در دورۀ سه ماهۀ | چهارم | 1398 | 59 |  | روز |  |  |  |
| 2-4-2 | مدت کارکرد در دورۀ سه ماهۀ | اول | 1399 | 93 |  | روز |  |  |  |
| 3-4-2 | مدت کارکرد در دورۀ سه ماهۀ | دوم | 1399 | 93 |  | روز |  |  |  |
| 4-4-2 | مدت کارکرد در دورۀ سه ماهۀ | سوم | 1399 | 52 |  | روز |  |  |  |
| 5-4-2 | مدت کارکرد در دورۀ سه ماهۀ |  |  | - |  | روز |  |  |  |
| 6-4-2 | مدت کارکرد در دورۀ سه ماهۀ |  |  | - |  | روز |  |  |  |
| 7-4-2 | مدت کارکرد در دورۀ سه ماهۀ |  |  | - |  | روز |  |  |  |
| 5-2 | نسبت به مدت کارکرد در دوره‌های سه ماهه به مدت کارکرد: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5-2 | نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد: |  |  | 297 | : | 59 |  |  |  |
| 2-5-2 | نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد: |  |  | 297 | : | 93 |  |  |  |
| 3-5-2 | نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد: |  |  | 297 | : | 93 |  |  |  |
| 4-5-2 | نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد: |  |  | 297 | : | 52 |  |  |  |
| 5-5-2 | نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد: |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  |
| 6-5-2 | نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد: |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  |
| 7-5-2 | نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد: |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  |

| خلاصه محاسبات تعدیل |  |
| --- | --- |
| فهرست بها منضم به پیمان | مبلغ تعدیل (ریال) |
| ابنیه | 11,703,119,290 |
| تاسیسات مکانیکی | - |
| تاسیسات برقی | - |
| تجهیزکارگاه | - |
| جمع کل | 11,703,119,290 |

| وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت |  |
| --- | --- |
| جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبل |  |
| تعدیل صورت وضعیت جاری و صورت وضعیت قبل | 11,703,119,290 |
| جمع مبالغ تعدیل صورت وضعیت | 11,703,119,290 |

| موضوع پیمان: |  |  |  |  |  |  | کارفرما: |  |  |  |  |  |  |  |  | شمارۀ قراداد: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیمانکار: |  |  |  |  |  |  | مشاور: |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ قرارداد: 22 / آبان / 1397 |  |  |  |  |  |
| دوره مبنای پیمان: سه ماهۀ چهارم 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص کلی تجهیز: میانگین شاخص رشته‌ای ابنیه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 =(A/B-1)* |  |  |  | فرمول تعدیل |  |
| نام دفترچه | فصل | دورۀ کارکرد |  | مبلغ صورت وضعیت فعلی |  | مبلغ صورت وضعیت قبلی |  |  | مبلغ مابه‌التفاوت دو صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد |  | مبلغ کارکرد در هر دوره |  |  | شاخص دورۀ کارکرد A |  | شاخص دورۀ مبنا B |  | ضریب تعدیل |  | مبلغ تعدیل |
|  |  | سال | سه ماهه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ابنیه | سوم | 1397 | سوم | 41,684,205 |  | 21,684,205 |  |  | 20,000,000 | 93:297 |  | 6,262,626 |  |  | 1397.4 |  | 1953.4 |  | -0.27 |  | 1,690,909- |
| ابنیه | پنجم | 1397 | سوم | 2,343,789,526 |  | 1,343,789,526 |  |  | 1,000,000,000 | 93:297 |  | 313,131,313 |  |  | 839.6 |  | 1031 |  | -0.176 |  | 55,111,111- |
| ابنیه | هفتم | 1397 | سوم | 3,157,402,710 |  | 2,157,402,710 |  |  | 1,000,000,000 | 93:297 |  | 313,131,313 |  |  | 1267.2 |  | 1702.4 |  | -0.243 |  | 76,090,909- |
| ابنیه | هشتم | 1397 | سوم | 1,353,174,249 |  | 835,317,424 |  |  | 517,856,825 | 93:297 |  | 162,157,188 |  |  | 906.6 |  | 1281.7 |  | -0.278 |  | 45,079,698- |
| ابنیه | دهم | 1397 | سوم | 363,899,000 |  | 263,899,000 |  |  | 100,000,000 | 93:297 |  | 31,313,131 |  |  | 845 |  | 1174.2 |  | -0.266 |  | 8,329,293- |
| ابنیه | دوازدهم | 1397 | سوم | 2,460,070,800 |  | 1,460,070,800 |  |  | 1,000,000,000 | 93:297 |  | 313,131,313 |  |  | 1012 |  | 1345.6 |  | -0.236 |  | 73,898,990- |
| ابنیه | سیزدهم | 1397 | سوم | 624,633,300 |  | 484,633,300 |  |  | 140,000,000 | 93:297 |  | 43,838,384 |  |  | 1390.4 |  | 1372 |  | 0.013 |  | 569,899 |
| ابنیه | هجدهم | 1397 | سوم | 675,002,300 |  | 555,002,300 |  |  | 120,000,000 | 93:297 |  | 37,575,758 |  |  | 941.1 |  | 1274.9 |  | -0.249 |  | 9,356,364- |
| ابنیه | بیست و پنجم | 1397 | سوم | 683,463,200 |  | 483,463,200 |  |  | 200,000,000 | 93:297 |  | 62,626,263 |  |  | 922.4 |  | 1181.3 |  | -0.208 |  | 13,026,263- |