| بها (ريال) |  | مقدار | بهاي واحد | واحد | شرح عمليات | شماره | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بهاي كل | بهاي جزء |  |  |  |  |  |  |
|  | 38,605,108 | 102.00 | 378,500 | متر مربع | پی کنی | 030105 | 1 |
|  | 278,376,800 | 184.60 | 1,508,000 | متر مربع | قالب بندی پی | 050101 | 2 |
|  | 4,776,072,340 | 2029.78 | 2,353,000 | متر مربع | قالب بندی تیرها و ستونها | 050301 | 3 |
|  | 698,505,500 | 3628.60 | 192,500 | كيلوگرم | خاموت ها | 070201 | 4 |
|  | 12,038,496,965 | 75476.47 | 159,500 | كيلوگرم | آرماتورهای طولی | 070203 | 5 |
|  | 56,888,720 | 9.04 | 6,293,000 | متر مکعب | بتن مگر | 080104 | 6 |
|  | 1,953,684,576 | 296.55 | 6,588,000 | متر مکعب | بتن اصلی | 080106 | 7 |
|  | 481,152,140 | 467.14 | 1,030,000 | متر مربع | سقف سبک بتنی | 100103 | 8 |
|  | 3,771,855,813 | 1477.42 | 2,553,000 | مترمربع | بلوک سیمانی | 120501 | 18 |
|  | 441,010,169 | 1477.42 | 298,500 | مترمربع | اندود سیمانی | 180202 | 19 |
|  | 410,723,038 | 1477.42 | 278,000 | مترمربع | سفیدکاری | 180215 | 20 |
|  | 1,185,859,585 | 2467.97 | 480,500 | مترمربع | رنگ آمیزی | 250501 | 21 |
|  | 26,131,230,753 | ----- | ----- | ----- | جمع کل | ----- | 22 |